# 问数问答智能体架构修改建议

团队讨论版 v0.1    2026年9月27日    编制 项目负责人

建议保留既定技术栈与五层结构，将在线主流程组织为带证据依赖的任务规划、执行和验证。各工具围绕同一份任务计划提供事实；验证结果决定继续、补查、澄清或报告不足。本文供组员讨论，不代表公共接口、业务场景或人员分工已经变更。

# 一 修改目标

导师指出项目像技术的罗列堆叠。现有材料已经解释了模块选型，但跨源结果如何共同支持一条结论、遇到缺失或冲突如何调整执行，尚未形成统一机制。把五层图改成七步流程能改善表达，仍需要补出这些机制及其验证证据。

| 方面 | 现有基础 | 建议修改 |
| --- | --- | --- |
| 整体主线 | 算与查的路由及工具调用 | 先列待回答事实及依赖，再选择执行方式 |
| 跨源协作 | 统一工具结果与中间实体传递 | 校验对象对应、有效时间、指标口径和单位 |
| 可信输出 | 调用记录与来源引用 | 逐条关联结论和证据，区分执行成功与事实支持 |
| 失败处理 | 模块内回退 | 按失败类型定向补查、澄清、展示冲突或部分回答 |
| 创新证明 | 功能测试与阶段实验 | 固定条件对照，报告正确率、证据完整性与额外耗时 |

五层图继续说明系统组成与部署。单智能体、自研轻量编排、PostgreSQL、sqlglot和现有检索链路维持既定约束。初期仅在单次问答内维护事实依赖，不新增一套全局图数据库。

## 创新表述的边界

拟研究的贡献是受证据约束的跨源任务执行与定向修复。成立条件是同条件实验能说明该机制减少了哪类错误，以及增加了多少成本。当前不宣称行业首创、图谱普遍优于向量或整体架构已实现。

# 二 架构视图与在线主流程

架构材料分为数据准备、在线问答和离线评测三个视图。单次任务依赖可表示为有向无环图（DAG），即前置事实先取得、依赖事实后执行；含重试的完整运行流程用有界状态转换表达。

| 视图 | 主要过程 | 关注点 |
| --- | --- | --- |
| 数据准备 | 解析、目录识别、层级切片、来源保留、索引 | 非标准文档处理、主键或实体关联、入库失败记录 |
| 在线问答 | 理解、计划、工具执行、事实关联、验证、输出 | 跨源依赖、失败分支、用户澄清和来源冲突 |
| 离线评测 | 冻结用例、运行对照、审计引用、错误归因 | 评测是研发验证，不是每次回答的末端工具 |

## 在线流程的建议顺序

| 步骤 | 输入与产出 | 执行条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 理解 | 保留原问句，识别对象、时间、指标与别名 | 歧义别名不强制改写；确有必要时澄清 |
| 2 计划 | 待回答事实、依赖、工具候选与完成条件 | 缺少关键条件的任务不进入执行 |
| 3 执行 | SQL结果或检索片段，以及真实来源 | 前置事实已取得；SQL经语法树与只读校验 |
| 4 关联 | 事实值、来源定位、前置事实与校验记录 | 桥接实体必须来自实际证据，不能由模型补造 |
| 5 验证 | 检查对象、时间、单位、关系链及引用支持 | 缺口定向补查；冲突并列暴露；重试有上限 |
| 6 输出 | 答案、逐项依据、未确认部分与执行记录 | 完成条件满足才给完整结论，否则限定回答范围 |

跨源问题可同时包含计算任务和检索任务，按依赖安排顺序或并行。算与查仍用于选择工具，但不把整个问题强制归入单一分支。调用记录（trace）记录执行事实；答案证据单独说明结论的支持关系。

# 三 贯穿业务场景与数据要求

建议用一个能贯通数据库与文档的业务问题解释整个架构。示例为“上季度哪些设备维修超过合同约定时限，分别超过多久，依据哪条合同”。维保场景是候选方案，数据与组员分工确认后才进入实现。

| 事实 | 获取方式 | 必须对齐的条件 |
| --- | --- | --- |
| 工单范围与实际耗时 | 查询设备、工单、事件时间 | 固定上季度锚点；明确维修计时起止事件 |
| 设备适用合同 | 实体关联或合同定位 | 设备与合同对应唯一或可澄清；合同在事件时间有效 |
| 合同修复时限 | 检索条款并保留页码与章节 | 修复时限不能替换成响应、派单或到场时限 |
| 超时量 | 统一单位后确定性计算 | 仅使用已确认参数；工作日规则需要单独定义 |
| 最终结论 | 关联工单事实和合同条款 | 每台设备的结论都有对应记录、条款与计算依据 |

## 数据准备必须先完成的对应关系

候选演示数据至少需要设备或项目标识、工单标识、合同标识、起止时间、合同有效范围和条款来源。允许使用明确标注的自建演示数据；不得把未授权生产数据或人为拼接的对应关系当成真实业务。

当前Chinook与AdventureWorks继续用于基础问数和多表定位验证。已有维保、机房文档可以支撑文档问答，但不能仅凭两类数据都存在，就声称跨源业务已贯通。

## 业务场景的团队选择

| 选项 | 优势 | 代价 |
| --- | --- | --- |
| 维保工单与合同 | 可复用合同语料，口径冲突直观 | 需要补结构化演示表和可信对应关系 |
| 既有业务库配套文档 | 沿用现有数据库，SQL链路改动较少 | 需要新增匹配同一业务对象的文档与评测 |

团队应选择一种先跑通，不同时铺开两个行业。架构机制保持通用，首个演示场景负责证明机制能够工作。

# 四 最小机制与验证边界

建议先在编排层内部引入任务和事实记录，通过适配现有工具结果完成协作。以下字段是讨论中的概念模型，不是已冻结的公共接口，也不要求立即加入contracts.py。

| 记录 | 建议内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 任务 | 标识、目标事实、前置任务、工具、必要条件、状态 | 确定什么时候执行以及何时算完成 |
| 事实 | 值、对象、时间、单位、来源、前置事实 | 让后续任务使用可定位的中间结果 |
| 验证 | 检查项、结果、依据、失败原因、下一动作 | 区分可继续、需补查、需澄清和证据不足 |

## 失败结果决定下一动作

| 问题 | 处理规则 |
| --- | --- |
| 维度缺失或实体歧义 | 澄清后再执行相关任务；不猜时间、对象或指标 |
| 桥接实体没有可靠来源 | 阻断依赖任务，补查或报告不足 |
| 对象或口径不一致 | 修正关联与单位；无法对齐时分开报告 |
| 来源冲突 | 保留各方依据；仅在有明确优先级依据时裁决 |
| 重试耗尽或工具失败 | 停止对应分支，说明已确认部分和未完成部分 |

重试上限、总时限和模型调用预算做成配置，具体值依据基线数据确定。修复只执行受影响任务，其他已取得的事实保留。

## 代码检查与语义判断分开

引用编号存在、来源可定位、字段类型、单位换算和前置依赖可由代码检查。实体在原文出现只证明值有出处，不能单独证明实体归属关系正确。复杂的事实支持判断需模型辅助与人工审计，不能把所有验证结果写成确定性正确。

## KAG的架构位置

知识增强生成（KAG）用于补充复杂关系检索，触发条件需实验确定，事实与引用按统一规则验收。当前主项目kag配置仍注册模拟图工具，不标为真实接入，不自动改为默认路径。

# 五 实验依据与适用范围

检索增强生成（RAG）先取得原文证据，再组织回答。以下数字引自2026年9月25日KAG接入实验报告［S2］。阶段之间题集和配置不同，不合成总准确率。阶段三为30道双跳留出题单次运行，人工阅读答案，引用按来源与事实自动核验。

| 阶段三模式 | 人工正确 | 完整双文档引用 | 平均耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目多跳RAG | 26/30 | 25/30 | 9.41秒 |
| KAG向量 | 16/30* | 3/30 | 31.38秒 |
| KAG图谱 | 30/30 | 3/30 | 28.42秒 |

* KAG向量另有3题答案正确但带无关候选，原报告单列。不能直接将16/30和30/30的差异都归因于图检索，仍需核对规划与生成配置。

阶段四为4道三跳合成题，每道每模式重复3次。表中12是运行次数，不是12道独立题；答案指标为关键词命中。前四臂最终上下文上限8片段，官方原版臂没有同等限制。

| 阶段四模式 | 关键词命中 | 完整三事实引用 | 平均耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目普通RAG | 0/12 | 0/12 | 4.63秒 |
| 项目多跳RAG | 0/12 | 0/12 | 11.30秒 |
| KAG向量 | 12/12 | 12/12 | 66.47秒 |
| KAG受控图谱混合 | 12/12 | 9/12 | 63.00秒 |
| KAG官方原版混合 | 12/12 | 0/12 | 45.76秒 |

## 这些结果支持什么

轻量多跳有明确的双跳改善，也有三跳边界；KAG在部分复杂关系题上有补充价值，但完整引用和时延仍限制接入。早期25/30对25/30仅能说明当时题集没有观察到图谱增益，不能概括后续全部实验。

文档引用存在、关键词命中、事实得到支持分别统计。标准答案回放（oracle）仅用于检查判分器，不能证明系统能力。新实验固定题集、模型、索引、配置和上下文预算，加入错误桥接、缺失证据、冲突及时间单位不一致用例。

# 六 推进顺序与评分对应

建议先完成材料与最小场景，再逐步实现机制。组员职责仍以三份工作任务书为准；以下是工作包，不重新分配A、B、C职责。代码阶段以团队确认后的范围为准。

| 阶段 | 产出 | 验收依据 |
| --- | --- | --- |
| A 材料修订 | 修订思路稿、三类架构视图、实验与现状表 | 已实现与待实现分开；数字能回溯；跨源机制清楚 |
| B 最小跨源 | 一个场景的数据对应、任务依赖和事实来源记录 | 同一结论关联数据库事实与文档条款 |
| C 验证修复 | 口径检查、失败状态与有界定向补查 | 错误关系被阻断；失败可解释；单源链路不退化 |
| D 可选KAG | 适配与选择性调用的对照实验 | 增益、引用与时延同时报告；未验证前不改默认路由 |

## 初赛收益必须落到已有评分项

| 评分项 | 题面分值或档位 | 对应修改 |
| --- | --- | --- |
| 中级任务 | 每项基础5分，合计上限15分 | 按既定1、3、4、5、7推进；目录识别单独举证 |
| 可解释性 | 3分或5分 | 可定位来源、清晰关联与执行展示 |
| RAG忠实度 | 70%/80%/90%对应6/8/10分 | 证据约束与独立事实审计；题面口径与内部诊断分开 |
| 系统效率 | 0分、3分或5分 | 复杂度分析、至少两档规模、瓶颈与优化策略 |

以上为题面评分［S3］，不是本方案预期得分。初赛没有单独的整体架构创新分。决赛跨源融合10分：至少3种跨源问题6分、5种以上8分、复杂多跳10分；高级任务中的实用创新与转化价值额外0至10分，需要实现和证据支撑。

## 材料汇报顺序

一个业务问题、现有方法的失败、拟改机制、架构如何执行、同条件对照、能力边界。45/55分数组成保留作内部备赛分析，不占用导师汇报主线。

# 七 团队确认与来源

## 本次需要团队确认的事项

1 是否采用带证据依赖的跨源任务规划与验证作为整体设计主线。

2 首个贯穿场景选择维保工单与合同，还是既有业务库配套文档；确认数据授权和对应关系。

3 首轮代码改造是否仅限编排层内部模型与现有工具适配；公共契约如需修改，先提出具体字段差异并三人同步。

4 初期验证规则覆盖对象、时间、单位、桥接实体来源与引用定位；复杂语义支持由谁复核，采用什么判据。

5 KAG作为候选补充路线；确定试验条件后再讨论选择性接入，不把历史优势转写成默认调用承诺。

6 各阶段工作量与负责人由团队按既有任务书确认；若任务书需要改动，三份同时升版。

## 当前状态的标记方式

每项能力至少区分已验证、已实现待验证、设计建议、未实现。引用测试通过时说明测试范围；不得把模拟工具、标准答案回放或截图演示标成真实端到端能力。原思路稿是讨论材料，不直接修改既定决策。

## 依据及核对入口

［S1］架构叙事改进思路 v0.1。2026-09-27讨论稿，作为本次修订起点。
docs/架构叙事改进思路_v0.1.md

［S2］KAG是否适合作为项目补充的实验报告。2026-09-25，阶段三与四数字、配置差异及接入边界。
D:/kag/stage4_unseen/reports/KAG接入评估实验报告.md

［S3］赛题八题面原文。中级任务及初赛、决赛评分；来自原PDF的分页文本。
docs/reference/赛题八_题面原文.txt

［S4］现有契约与编排代码。核对工具结果、实体传递、引用保留与模拟后端现状。
app/contracts.py；app/orchestrator.py；app/rag/multihop.py

［S5］现有设计与验证基线。保留既定约束；区分判分器自证与系统实际能力。
docs/设计决策记录_v0.1.md；eval/reports/BASELINE_v1.1.0_postgres.md

本文件仅新增架构建议，不修改现有源代码、默认后端或三份工作任务书。配套《架构修改执行方案 Luna v0.1》列出可执行的材料工作、条件化代码阶段和验收要求。